Sae 2.06 : Travail d’équipe

Sae 1.04 :

A / Analyse de l’organisation du projet :

→ Comment avons nous partagé les tâches ? :
- On ne sait jamais explicitement partagé les taches, toutefois, naturellement, fonction des points fort de chacun, chaque personnes a fait la partie qui lui était favorable.

Nathan :
vérification et conseil pour le mcd et mld + aide requete sql + modele relationnel + question individuel eco

Noémie :
mcd et mld
remplissage des tables sql + question individuel eco + correction orthographe

Rémi :
mcd et mld
Création des tables sql + requetes sql + question individuel eco

Thomas :
toute la partie eco

→ Comment s’est organisé la communication ? ;
- On se mettait d’accord sur la liaison entre la partie économique et SQL de l’entreprise. Pour le transfert d’information, on utilisait la plateforme LaForge. Lorsque quelqu’un envoyé ou mettait a jour le projet, on s’envoyait un snap pour que tout le monde soit à jour. En général, la communication était fluide

→ Comment avons nous communiqué avec le maître d’oeuvre ou investigateur de projet ? :
- Lorsque nous avions des questions, on essayait au maximum d’aller voir le professeur référent de matière dans son bureau ou en cours, et si il était pas disponible, on lui envoyait un mail.

→ Comment réfléchissons nous ? :
- Nous étions pour une grande partit, en réflexion collective, notamment pour la partit SQL sur le MCD et MLD, puisque, c’était la base de notre structure d’entreprise. Puis une fois faits, le codage de la base de donnée et la partie économique a était fait nous avons fait 2 groupes de 2 pour terminé les 2 parties.

Nathan :

Noémie :

Rémi :

Thomas :

→ Comment prenions nous les décisions ? :
- On prenait toute les décisions en accord avec les autres.

→ Avons